# SOMMELIERAI — RELEASE NOTES INCREMENTALI

Nome file: sommelierai_release_notes_incremental_2026-03-10.txt.rtf
Path: sommelier-ai/docs/product/release-notes/sommelierai_release_notes_incremental_2026-03-10.txt.rtf

Data: 2026-03-10 Classificazione documento: A Freeze/Foundation Tipo aggiornamento: chiusura ciclo con riallineamento tecnico + documentale

## Scopo del documento

Tracciare in modo incrementale e ufficiale: - cosa è stato consolidato nel ciclo - quali fix sono entrati nel perimetro stabile - quali residui GT sono rientrati - cosa resta aperto come tuning fine o execution successiva

Questo documento va letto insieme a: - sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_gt_freeze_update_2026-03-10.txt.rtf - sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_status_progress_2026-03-10.txt.rtf - sommelier-ai/docs/product/SommelierAI_Product_Tech_Doc_v0.2_SAFE_PERF_updated_2026-03-10.md

## Sintesi del ciclo

Il ciclo 2026-03-10 chiude un riallineamento importante tra: - stabilità tecnica del backend - qualità del ranking su query semantiche complesse - stato GT residuo - stato documentale e lettura reale della roadmap

Conclusione di ciclo: - il progetto non è finito - il progetto non è più in rottura strutturale - i residui GT più evidenti sono rientrati - il focus si sposta da fix strutturale a consolidamento finale + execution reale

## Modifiche entrate nel perimetro stabile

### A) Branch scoring food + occasion

Classificazione: B Accepted tuning

È stato corretto il comportamento del ranking quando nella query convivono: - cibo / pairing (food_present) - occasione d’uso (occasion_intent)

Problema precedente: - la presenza di food_present annullava di fatto il contributo di occasion - questo produceva ranking incoerenti in query come: - bianco fresco per cena importante di pesce

Correzione introdotta: - creazione di una branch dedicata food_present and occasion_intent - mantenimento separato della branch food_present pura

Effetto: - il ranking mantiene il segnale di occasione - la coerenza semantica migliora nelle query composte - vengono eliminati casi evidenti di top result impropri

### B) Riallineamento parser occasion ai canonical runtime

Classificazione: B Accepted tuning

È stato corretto il mismatch tra: - parser occasion con output in italiano - canonical runtime interni usati nel dataset/scoring

Canonical runtime confermati: - aperitif - important_dinner - dinner - lunch - meditation - summer - everyday

Effetto: - migliore propagazione dell’intento - miglior coerenza tra parsing, scoring e runtime data

### C) Consolidamento lettura GT finale

Classificazione: A Freeze/Foundation

Il ciclo formalizza il passaggio da: - residui GT da monitorare come possibili rotture

verso: - residui GT rientrati, con eventuale tuning fine residuo ma non più classificabili come blocker gravi

## GT aggiornati nel ciclo

### GT-07 — rosso elegante

Classificazione finale: B Accepted tuning

Stato finale: - rientrato - non più in rottura evidente - top set coerente e difendibile - eventuale residuo solo qualitativo fine

### GT-09 — bianco fresco per cena importante di pesce

Classificazione finale: B Accepted tuning

Stato finale: - rientrato sul bug strutturale principale - non più in rottura evidente - top result non è più un aperitif - risultati coerenti con il set di intenti atteso - eventuale residuo solo qualitativo fine

## Cosa entra come decisione stabile

### 1) Lettura corretta del motore dopo il ciclo

Il motore: - non è perfetto - non è “finito” - è però strutturalmente molto più solido - ha rientrato i residui GT principali del ciclo

### 2) Lettura corretta dello stato progetto

Valori guida consolidati: - blocco tecnico: ~93% - progetto complessivo: ~61–63%

Interpretazione: - foundation forte - execution aperta - progetto vicino a pre-launch ready sul piano strutturale - non ancora pienamente soft launch ready sul piano operativo

### 3) Focus corretto dei prossimi passi

Da qui in avanti il valore viene soprattutto da: - riallineamento finale documentale - verifica dei file ufficiali del ciclo - execution reale di asset / landing / materiali launch - eventuale tuning motore fine non urgente

Non serve aprire nuova foundation generica se non giustificata da execution reale.

## Cosa non è stato dichiarato in questo ciclo

Non è stato dichiarato: - motore “perfetto” - progetto “finito” - soft launch ready pieno - chiusura totale di ogni tuning qualitativo residuo

Questo evita una lettura falsa o troppo ottimistica dello stato reale.

## File ufficiali consolidati del ciclo

### Product doc principale

- sommelier-ai/docs/product/SommelierAI_Product_Tech_Doc_v0.2_SAFE_PERF_updated_2026-03-10.md

### Roadmap / progress

- sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_gt_freeze_update_2026-03-10.txt.rtf

- sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_status_progress_2026-03-10.txt.rtf

### Release notes

- sommelier-ai/docs/product/release-notes/sommelierai_release_notes_incremental_2026-03-10.txt.rtf

## Classificazione modifiche del ciclo

### A Freeze/Foundation

- formalizzazione stato GT finale del ciclo

- formalizzazione lettura stato progetto 2026-03-10

- riallineamento documentale principale

- consolidamento roadmap / status / release notes del ciclo

### B Accepted tuning

- fix food + occasion

- riallineamento parser occasion → canonical runtime

- rientro GT-07

- rientro GT-09

### C Experimental

- nessuna voce nuova ufficializzata in questo ciclo

### D Rejected / Superseded

- lettura precedente che lasciava GT-07 e GT-09 come residui ancora in rottura evidente

- interpretazione precedente in cui occasion veniva di fatto perso nelle query con food_present

## Prossimo ramo operativo

Ordine corretto dopo questo consolidamento: 1. verificare coerenza finale tra product doc, roadmap e release notes 2. passare all’execution reale 3. lasciare il tuning tecnico fine come ramo non urgente, salvo nuova evidenza GT

## Nota rapida (non cambio ora)

- Alcuni file ufficiali del ciclo restano attualmente in formato .rtf; la normalizzazione formato/naming può essere affrontata più avanti.

- Le release notes incrementali vanno continuate senza perdere la classificazione A/B/C/D già stabilita come regola operativa.

- Ogni eventuale modifica futura a ranking, fallback, pesi o bonus deve rientrare nel tracciamento incrementale ufficiale.