# SOMMELIERAI — STATUS / PROGRESS UPDATE

Nome file: sommelierai_status_progress_2026-03-10.txt.rtf
Path: sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_status_progress_2026-03-10.txt.rtf

Data: 2026-03-10 Classificazione documento: A Freeze/Foundation Stato sessione: chiusura con riallineamento tecnico + documentale

## Stato sintetico

- Blocco tecnico: ~93%

- Progetto complessivo end-to-end: ~61–63%

- Stato generale: pre-launch strutturato

- Foundation documentale/strategica: forte

- Execution reale: ancora aperta

- Tuning tecnico fine: aperto ma non urgente

## Lettura corretta dello stato

Il progetto non è più in una fase di caos strutturale.

La foundation tecnica, documentale e strategica è ormai ampia e robusta. I principali blocchi di chiarimento architetturale, source strategy, governance catalogo, pricing, go-to-market e soft launch foundation sono stati impostati o consolidati.

Non siamo però a progetto concluso.

Il prossimo valore non viene da altra foundation generica, ma da: - consolidamento finale della documentazione principale - verifica dei file ufficiali del ciclo - execution reale dei materiali di launch - eventuale tuning motore fine non urgente

## Cosa si è chiuso davvero in questo ciclo

### 1) Rientro dei residui GT principali

Sono stati lavorati i residui più evidenti: - GT-07 — rosso elegante - GT-09 — bianco fresco per cena importante di pesce

Esito finale: - GT-07 rientrato - GT-09 rientrato sul bug strutturale principale - entrambi non più classificabili come blocker gravi - entrambi classificati ufficialmente B Accepted tuning

### 2) Correzione tecnica backend rilevante

È stato corretto il comportamento del ramo di scoring quando convivono: - food_present - occasion_intent

Effetto pratico: - il ranking non perde più il segnale di occasion - query complesse risultano più coerenti - GT-09 non presenta più un aperitif come top-1 improprio

### 3) Riallineamento parser / runtime

Il parser occasion è stato riallineato ai canonical runtime interni inglesi, eliminando un disallineamento semantico che generava incoerenze nella propagazione dell’intento.

## Stato dei blocchi di progetto

### Blocchi forti / strutturalmente ben impostati

- hardening tecnico foundation

- documentation foundation

- source strategy

- catalog governance

- LLM foundation

- GTM foundation

- pricing foundation

- launch / soft launch foundation

### Blocchi ancora aperti

- execution reale degli asset

- landing reale

- materiali launch / App Store effettivi

- screenshot / visual reali

- ultimo consolidamento operativo

- tuning motore fine non urgente

## Percentuali: come vanno lette

### Blocco tecnico ~93%

Significa che: - la base motore è forte - i principali problemi strutturali del ciclo sono rientrati - il backend è ormai vicino al livello pre-launch sul piano tecnico-funzionale - il residuo tecnico non è più dominato da bug gravi, ma da consolidamento, rifinitura e readiness finale

### Progetto complessivo ~61–63%

Significa che: - il lavoro non è solo backend - esistono ancora blocchi fondamentali di execution reale da mettere a terra - documentazione e strategia sono forti, ma non equivalgono da sole a launch readiness - il gap rimanente è soprattutto operativo, non solo teorico

## Stato reale della readiness

### Cosa possiamo dire con onestà

Il progetto è: - vicino a pre-launch ready sul piano strutturale - non ancora pienamente soft launch ready sul piano operativo

### Perché

Per arrivare a soft launch readiness reale servono ancora: - asset reali - landing reale - materiali store / comunicazione reali - consolidamento finale della documentazione principale - ultimo controllo coerenza tra roadmap, release notes e product doc

## Cosa non manca

Non manca nuova foundation generica.

In questa fase non è produttivo continuare ad aggiungere documenti teorici scollegati dall’esecuzione. La base di ragionamento è già sufficientemente forte.

## Cosa manca davvero

### A) Riallineamento finale documentale

- aggiornare la product doc principale con lo stato 2026-03-10

- verificare che i file ufficiali del ciclo siano nel path corretto

- verificare eventuali doppioni superseded

### B) Execution reale

- asset reali

- landing reale

- eventuale materiale App Store reale

- screenshot effettivi

- messa a terra concreta del launch pack

### C) Tuning tecnico eventuale non urgente

- eventuale refinement fine GT-07

- eventuale refinement fine GT-09

- rifiniture qualitative non strutturali

## Roadmap reale dopo il ciclo 2026-03-10

Ordine corretto dei lavori: 1. riallineamento finale documentale 2. verifica file ufficiali roadmap / status / release notes del ciclo 3. execution reale asset / landing / materiali launch 4. eventuale tuning tecnico fine non urgente 5. evoluzione successiva su base già consolidata

## Documenti da leggere insieme a questo update

- sommelier-ai/docs/product/roadmap/sommelierai_gt_freeze_update_2026-03-10.txt.rtf

- sommelier-ai/docs/product/release-notes/sommelierai_release_notes_incremental_2026-03-10.txt.rtf

- sommelier-ai/docs/product/SommelierAI_Product_Tech_Doc_v0.2_SAFE_PERF_updated_2026-03-10.md

## Nota rapida (non cambio ora)

- Le percentuali sono indicatori di stato operativo e non vanno lette come “conteggio lineare di task”.

- Il salto principale da qui in avanti dipende dall’execution reale e non dall’aggiunta di nuova carta strategica.

- Eventuali ritocchi futuri al motore vanno tracciati nelle release notes incrementali ufficiali con classificazione A/B/C/D.