# SommelierAI – Roadmap Ufficiale v1.1

Versione: 1.1

Data: 27 February 2026

Baseline tecnica: v1.0.1 (Freeze tecnico completato)

## 1. Core Engine & Dataset

Stato attuale: Stabile

Completamento stimato: 100%

Completato:

Food taxonomy completa (copertura 100%)

Dataset normalizzato operativo

Matching deterministico food → vino

Parsing vitigno, intensità e occasione

Repository versionato e pulito

## 2. Ranking Evoluto (A9v2)

Stato attuale: Parziale

Completamento stimato: 35%

Completato:

food_match() implementato

food_match_strength() implementato

Parsing intensità e occasione attivo

Da completare:

Composite score formalizzato

Boost specifico > generico

Ranking debugger

Explainability engine

## 3. UI – Percezione Qualità

Stato attuale: Parziale

Completamento stimato: 45%

Completato:

Badge dinamici

Grouping annate

Palette coerente

Scroll intelligente

Da completare:

Motivazione primo risultato

Visualizzazione score composito

Highlight match food specifico

## 4. Expert Rating Integration

Stato attuale: Non iniziata

Completamento stimato: 0%

Da completare:

Campi expert_rating_avg / expert_rating_sources

Peso ranking 0.15–0.25

UI rating esperti

## 5. Performance & Architettura

Stato attuale: Parziale

Completamento stimato: 40%

Completato:

Backend stabile

SSE funzionante

Da completare:

Migrazione FastAPI lifespan

Caching risultati

Ottimizzazione latenza ranking

## 6. Go-To-Market & Monetizzazione

Stato attuale: Non iniziata

Completamento stimato: 0%

Da completare:

Build TestFlight

Strategia pricing

Target positioning

Marketing

## Prossimo Step Strategico Raccomandato

Implementazione Ranking Engine v2 con composite score documentato e spiegabile.